**Obsah Iceboxu**

* **Uživatelský profil (Přihlašování)**

-Zahrnovalo editací informaci na stránce profilu a jeho úpravu

-Rozhodli jsme se, že stránka pro uživatelský profil nám připadá dostatečná v tomto obsahu, a proto jsme se rozhodli tuto oddělenou User story nedokončit.

* **Informace o novém článku (Redaktor)**

-Zahrnovalo vytvoření fronty nových článků

-Rozhodli jsme se tuto komponentu vynechat. Po dokončení prvního sprintu, kdy jsme trochu zápasily s časem, jsme se domluvily že tato komponenta není prioritní a že může být vynechána.

* **Textové srovnání jednotlivých verzí příspěvku (Autor)**

-Umožňovalo by autorovi vidět rozdíly mezi verzemi příspěvků.

-Tuto User Story jsme rozhodli označit jako „Quality of life“. Normálně bychom ji tedy zahrnuli do třetího sprintu, ale nezbyl nám na dokončení čas.

* **Evidence všech probíhajících úkolů a termínů (Redaktor)**

-Umožňovalo by redaktorovi vidět všechny, pro něj potřebné, termíny

-Tuto User story jsme si špatně rozvrhli. Ke konci sprintu 2 jsme ji považovali za nenutnou a z časových důvodů jsme ji tedy vynechaly.

**Zajištění problematických situací mezi autory a oponenty (Redaktor)**

-Pro autora a recenzenta by tato komponenta znamenala prostředí, kde by mohli mezi sebou řešit podanou recenzi

- Autor vidí recenzi a podle ní může upravit novou verzi článku. Jeho reakce na recenzi zaměřenou na redaktora nám připadá zbytečná. Tuto User story jsme tedy rozhodli vynechat.